## Slide 1
TOG
IDI 1
Plan de administración del proyecto
  Enunciado de Alcance
TOG
Capítulo 1: Introducción
  Pasar a limpio y mejorar lo puesto en la hoja de concepto.
Capítulo 2: Estado del arte
  Poner todas las investigaciones relacionadas al tema de Visualización y Procesamiento de grafos en ambientes virtuales
Capítulo 3: Marco Teórico
  Poner las distintas herramientas que vamos a utilizar
Proyecto
Fase 1: Generación del grafo
Pasar la información del JSON a la base de datos
  Crear método para pasar la información de Thoth a NeoJ4
  Realizar el método para procesar los queries de NeoJ4
Generar los componentes básicos
  Tener la clase tipo Nodo
  Tener la clase tipo Arista
  Crear la estructura que maneja la matriz de adyacencia
  Crear una estructura de datos que manejo el grafo como tal
Hacer la interacción básica entre módulos
  Realizar el método para regresar todos los nodos encontrados
  Tener una forma de regresar únicamente las relaciones
  Poder regresar todo el grafo
IDI 2
TOG
Capítulo 2: Estado del arte
  Actualizar y mejorar en base a retroalimentación
Capítulo 3: Marco Teórico
  Actualizar y mejorar en base a retroalimentación
Capítulo 4: Desarrollo metodológico
  Tema 1: Propuesta de algoritmo de búsqueda en grafos de dimensiones MxNxO
  Tema 2: Propuesta de algoritmo para reconocer sub-comunidades dentro de un conjunto
  Tema 3: Propuesta de algoritmo para encontrar patrones (reconocer a usuarios bots y movimiento de usuarios)
  Tema 4: Reconocimiento y entendimiento básico de sentimientos (felicidad, enojo y tristeza)
Proyecto
Fase 2: Interacción y operaciones básicas
Operaciones básicas
  Crear los métodos para las siguientes operaciones:
    Longitud del grafo
    Diámetro del grafo
    Grado de los nodos
    Densidad de los nodos
  Primera fase de encontrar sub-comunidades
Interacción
  Método para encontrar un camino entre dos nodos
  Primera fase para ubicar circuitos que comuniquen sub-comunidades
  Primera fase de filtros (por definir)
Nice to have
  Método para relacionar una N cantidad de grafos (estaría por el momento topado a 3 grafos a la vez)
  Método para calcular la probabilidad de que un usuario sea un bot
IDI 3
TOG
Capítulo 4: Desarrollo metodológico
  Actualizar y mejorar en base a retroalimentación
Capítulo 5: Resultados y discusión
  Poner todo comentario dado por el asesor
Capítulo 6: Conclusiones
Proyecto
Fase 3: Operaciones avanzadas
Operaciones
  Método para generar sub-comunidades
  Método para generar sub-comunidades en base a criterios y filtros
Interacción
  Generación de caminos con criterios y filtros
  Procesar filtros avanzados (por definir)
Nice to have
  Métodos para reconocer patrones en automático (ML/DL)
  Algoritmo para reconocer sentimientos básicos (feliz, triste y enojado) y ponerle etiqueta a cada nodo/arista
IDI 4

## Slide 2
Primera fase (generación del nodo)
Pasar información del JSON a la base de datos
  Método para pasar la información de Thoth a NeoJ4
  Método para procesar queries de NeoJ4 (acepte un string y regrese una estructura)
Generar los componentes básicos
  Tener una clase tipo Nodo
  Tener una clase tipo Arista
  Una estructura que maneja la matriz de adyacencia
  Una estructura que maneja el grafo como tal (compuesto de aristas o simplemente la matriz de adyacencia)
Hacer la interacción básica con mis compañeros
  Método para regresar todos los nodos encontrados
  Una forma de regresar únicamente las relaciones
  El regresar todo el grafo

## Slide 3
Operaciones básicas
  Calcular longitud
  Calcular diámetro
  El grado los grados
  Calcular la densidad del grafo
  Primera fase de encontrar/marcar sub-comunidades
Interacción
  Mostrar caminos entre dos nodos (considerar una lista de nodos)
  Primera fase de ubicar circuitos que comuniquen sub-comunidades
  Primera fase de filtros (por definir)
Nice to have:
  Relacionar N cantidad de grafos (ahorita el tope estaría en 3)
  Métodos para calcular la probabilidad de que un usuario sea un bot

## Slide 4
Operaciones
  Generación de sub comunidades
  Generación de sub-comunidades con criterio
Interacción
  Generación de caminos con criterios
  Procesar filtros avanzados (por definir)
Nice to have:
  Métodos para reconocer patrones en automático (ML/DL)
  Algoritmo para re-conocer sentimientos básicos (feliz, triste y enojado) y ponerle etiqueta a cada Nodo/Arista